清 单 编 制 说 明

工程名称：山水闲庭北区项目汽车库装饰工程

一、工程概况： 本工程为山水闲庭北区项目汽车库装饰工程，工程地点位于宣城市宣州区广教寺路与瞿山路交叉口西南角。 主要工作内容为山水闲庭北区汽车库内装饰工程。其中主要工作内容为车库内金刚砂地坪、磨石耐磨地坪、环氧无震动防滑坡道、墙面油漆、天棚油漆、地面排水沟、停车位标线、指示线、挡车器、橡胶减速带等。具体内容、部位详见图纸、招标文件及工程量清单。 二、编制依据： 1、2018版《安徽省建设工程工程量清单计价办法》及其配套的计价文件、消耗量定额、费用定额。 - 省住建厅关于发布2018版安徽省建设工程计价依据部分修编内容的公告。 三、清单说明： 1、本工程量清单依据《2018版安徽省建设工程计价依据》规定的编码列项；项目特征只描述主要、关键特征，未描述或不完整之处，详见图纸、施工规范及相关说明要求。投标人必须注意，投标报价中的综合单价须包含完成分部分项工程的所有内容施工方案等费用的报价。 2、措施项目费：清单所列项目仅供参考，投标人应根据其自行编制的施工组织设计文件，结合企业的技术装备情况，自行确定措施项目，但投标人必须是对施工现场实际勘察后结合工程经验，对所有的措施项目作出措施报价，没有报价的，视为已含在其他项目的报价中。对已单列的措施项目，一旦中标，措施项目费用不再调整。 3、工程量清单列出的每个细目已包括涉及与该细目有关的全部工程内容，投标人应将工程量清单与招标文件、合同通用条款、专用条款以及技术规范和图纸一起对照阅读。 4、除非合同另有规定，工程量清单中每一项单价均应已包括（但不仅限于）完成相应该项目的工程内容所需的所有人工、设备、材料、机械、管理费、利润和其他伴随服务所发生的所有费用。 5、投标人应填写工程量清单中所有工程细目的价格，凡技术规范和图纸中注明的工程内容，如在清单中未列项，均应视为包含在其它相关项目中。 6、本工程参照2018版安徽省建设工程计价依据部分修编内容编制，后期项目施工涉及材料涨价、人工费调整、政策性变化（税金除外）及其他原因导致单价变化的，综合单价不予调整，请投标人充分考虑以上风险。 四、其他需要说明的问题： 1、本工程暂列金额 20 万元（不计税）计入地库工程中，投标人不得调整。 2、本清单量仅作为投标报价的统一基础，工程结算时应按实际完成并经验收合格的工程量结算，工程量计算规则执行工程量清单计算规则。 3、本项目总承包配合费已综合考虑在清单各子目综合单价中，由投标人自行考虑并报价。 4、本工程增值税按安徽省工程造价管理总站的造价[2019]7号文件执行,税金9%计入。 5、本工程施工所涉及的措施（包含但不限于脚手架搭设、材料二次运输、成品防护、垃圾清运等）由投标人自行考虑，其费用需综合考虑在清单各子目报价中，后期不予调整。 6、金刚砂地坪、磨石地坪、防滑坡道、标线、车档、排水沟盖板等饰面完成面效果需同山水闲庭南区项目保持一致，材质的选样定样必须经建设单位确认后方可实施，投标人需自行勘察现场、综合考虑报价，后期不予调整。 7、本工程投标人应按甲方要求，完成汽车库内装饰深化设计工作，深化设计方案必须报甲方同意后方可实施。投标人须将深化设计费用及后续施工费用综合考虑在清单各子目报价中，后期不予调整。